附件六：

新能源及下属公司B2B平台开发技术需求书

1. 项目总体目标

通过平台不断整合东实新能源及下属企业采购需求，大力推进集中采购，降低采购成本，推进全程电子化采购，全面提升采购过程阳光化，形成新能源公司统一的采购及供应链管理体系，实现内外部采购全链路高效协同，进一步扩大降本增效，面向社会企业共享采购成果、提供采购服务，创新发展“平台+生态”的业务模式，采购从事务性采购向战略性采购转型，采购工作向全面互联网转型。

整体平台建设分成如下三个阶段：

第一阶段：以新能源公司及全资子公司为试点，实现线上寻源、采购和供应商准入管理；

第二阶段：招采平台向下属控股公司推广，实现新能源及下属公司所有采购业务的全闭环管控。

第三阶段：逐步和业务系统集成，形成新能源公司统一的采购及供应链管理体系。

2.项目范围

## 2.1本项目实施范围：

本次项目实施组织范围为新能源公司及全资子公司（一阶段），及下属控股公司（二阶段，按需），企业用户账号不少于100个。

计划工期：一阶段三个月，二阶段一个半月。（各供应商可按其方案实际实施进度提报，编制项目实施进度计划，采购人择优考评）

整体服务期：包含计划工期（建设期）一年，后续运维期（产品使用期）两年，合计三年。

## 2.2业务功能板块：

业务功能板块为供应商管理系统（含履约协同管理）、计划管理系统、招标及非招标采购系统、产成品（废旧）拍卖/销售/反向竞价、内部协同系统、合同管理系统、采购监督系统、移动端应用。

3.系统功能要求

|  | 需求描述 |
| --- | --- |
| 供应商管理 | 1、支持供应商准入，绩效考核，退出的全流程管理 2、供应商注册申请准入、类别划分、协同管理（订单、收发货、退换货、索赔、结算支付）、供应商履约评价体系 3. 供应商管理支持集中统一管理，也支持分散进行准入审核，再统一进行供应商资源分配； 4.支持企业创建自己的供应商绩效考核体系，包含评价指标，评价模板等； 支持按照项目，合同进行一事一评，也可以按照月、季、年分阶段进行评价。 |
| 计划管理 | 1、ERP请购需求接入采购平台 2、采购平台上支持Excel批量导入采购需求 3、采购平台逐条新建采购需求 |
|  | 支持按业务规则对采购需求自动分派到指定采购员采购任务清单 |
| 招标及非招标采购系统 | 1、采购寻源与招投标业务，支持邀请指定供应商、面向全网发布寻源和招标公告，其中邀请指定供应商支持按照供货目录邀请供应商 2、采购寻源与招投标业务，支持企业监督要求，在开标环节支持监督人动态密码开启 3、采购询比价支持询价、开标、多轮谈判、定标、定标履行全流程，并支持基于执行方案规则自动分配各环节执行人权限 4、采购询比价支持智能推荐，支持一键推荐最低价中标，辅助定标决策 5、询比价定标支持按行悔标：支持需求终止、不再寻源；需求释放，重新寻源两种例外业务模式 6、招投标固化流程：支持设置公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源招标流程 7、招投标遵循招投标法，公平公正合规合法，支持年度招投标/实时竞价、谈判/工程招标/服务招标/产成品、废旧物资处理等业务场景 8、询比价与招标的定标履行支持框架合同、普通合同、采购订单、价格调整单等多种模式，并支持将合同、订单、价格调整单回写ERP |
| 合同 | 支持合同档案，承接采购寻源、招投标业务的定标履行结果形成合同档案，合同档案支持双方确认 |
|  | 合同协同支持附件协同 |
|  | 支持电子合同，采购企业可维护合同模板库、合同条款库，并支持参照模板库条款库生成电子合同，支持合同的变更 |
| 采购分析与报表 | 提供采购数据报表及分析、订单执行过程的监督，并支持监督范围按组织、人员进行设定 |
| 移动应用及其他要求 | 1、支持APP、微信公众号消息协同、移动消息通道，业务协同自动化、实时化、社交化 2、提供采购商端、供应商端APP应用，支持采购商移动跟进订单、发货、对账、发票业务，支持供应商移动报价、订单确认、发货、发票查询业务 3、提供ERP适配器，预置标准ERP接口 |

## 3.1采购寻源管理

### 3.1.1 询比价

| 分类 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 总体 | 支持统谈分签、统谈统签业务模式 |
|  | 支持非标件寻源模式：寻源双单位，寻源需求附件+报价附件（图纸、技术要求） |
|  | 支持开标、谈判、定标、定标履行这四个关键环节的执行方案，执行方案支持按照人员或角色区分数据 |
|  | 打通寻源定标环节到订单、合同的定标履行环节，打通采购寻源与采购协同 |
| 询价发布 | 支持邀请自有供应商、自有招采门户发布 |
|  | 支持设置最高限价 |
|  | 支持按每寻源项目指定报价方式模板 |
|  | 支持按每寻源项目指定定标履行方案 |
| 报价 | 支持在供应商工作台、移动APP对项目报价 |
|  | 支持拒绝报价，支持按可报价范围进行报价 |
|  | 支持多次报价 |
| 开标 | 支持控制开标，密封报价 |
|  | 支持监督人动态密码监督开标 |
| 谈判 | 支持多轮次谈判 |
| 比价 | 支持比价分析表，显示多轮次报价变化，并自动标注最低最高价 |
|  | 支持按最低价一键快捷推荐中标供应商 |
|  | 支持与历史价格库比价 |
| 定标 | 支持分标分量定标 |
| 中标公示 | 支持按中标供应商、中标单价、中标物资等维度自定义公示内容 |
| 定标履行 | 支持定标转订单、定标转框架合同、定标转普通合同、定标转价格调整单四种履行方式 |
|  | 支持将定标履行结果，即合同、采购订单、价格调整单写入ERP |
| 监管 | 支持按采购组织进行监管人的监管范围设置 |
|  | 支持项目全景看板，查看寻源项目执行全周期 |
| 例外 | 支持流标、重新询价、询价撤回、中止询价等例外业务 |

### 3.1.2 招投标管理

| 分类 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 总体 | 支持创建专家库，评分模板库，并进行线上评标 |
|  | 支持按照供应商或者按照招标物料行对供应商进行评分和通过淘汰 |
|  | 支持设置统一、规范的招标流程 |
|  | 支持按照技术标，商务标进行分步评标 |
|  | 招投标固化流程：支持设置公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源招标流程 |
|  | 招投标支持基于项目基本档案的招标业务 |
|  | 支持投标保证金的收取和退还记录 |
|  | 支持技术标暗评 |
| 招标立项 | 支持基于采购需求发起立项，也支持直接发起立项 |
|  | 支持根据不同招标方式选中固化的招标流程 |
|  | 支持选择货物，工程，服务不同招标模板 |
| 发公告 | 支持招标公告发布自有招采门户发布 |
|  | 支持在线编辑公告正文 |
|  | 支持供应商修改报名信息 |
| 资格预审 | 支持根据供应商报名情况审核供应商是否有进一步投标的资格 |
|  | 资格预审时支持上传预审报告 |
| 发标书 | 支持邀请自有供应商、自有招采门户发布 |
|  | 支持发标书后，取回重新发布 |
| 投标 | 支持供应商多次投标，修改、撤回标书 |
| 开标 | 支持开标后直接淘汰供应商 |
| 专家抽取 | 支持手工指定或随机抽取专家 |
| 评标 | 支持按照供应商或物料维度进行评分 |
|  | 支持商务标，技术标分开评 |
|  | 支持技术标暗评 |
|  | 支持价格分自动计算，支持多种价格分计算公式 |
| 谈判 | 支持多轮次在线谈判 |
| 定标 | 可设定定标原则，实现定标功能 |
| 监管 | 支持按采购组织进行监管人的监管设置 |
| 专家管理 | 支持创建内部，外部专家档案 |
| 评分模板 | 支持创建评分指标，设定企业统一评分模板 |
| 生态融合 | 提供ERP适配器，业务环节与ERP对接，支持对接招标人指定网站发布招标公告和中标公示信息 |

## 3.1.3合同管理

| 分类 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 合同档案 | 支持框架合同、普通合同； |
|  | 合同支持生成订单，衔接采购协同业务 |
|  | 合同简单的双方确认协同 |
| 电子合同 | 支持企业维护合同模板库、合同条款库，支持参照模板库、条款库生成合同 |
|  | 支持合同的双方审批流程定义 |
|  | 支持合同的变更 |

## 3.1.4 采购分析

| 分类 | 需求描述 |
| --- | --- |
| 采购监管 | 全过程监督：立项、发公告、资格预审、发标书、开标、评分、谈判、定标 |
| 采购分析 | 采购业务相关分析报表 |

以上为系统功能的初步要求，报价人应根据采购人需要在参与报价时提供项目方案，延展功能板块。

4 验收标准

根据项目实施情况组织相关人员进行验收。验收依据包括但不限于：报价技术规格书、项目合同及技术附件、技术协议、项目详细设计说明书、项目联络会议纪要、双方相关负责人在项目过程中签字的变更记录等有效文件。

具体验收应满足以下条件：

- 本技术规格书中规定的内容，功能满足本技术规格书的所有要求；

- 人员培训满足熟练应用软件的目的，并提交所有培训材料；

- 系统稳定运行三个月以上；

- 预留二次开发扩容接口，满足二次开发需求（包括但不限于财务、市场、业务销售等第三方检测公司独立运营所需功能模块）

- 提供全套中文工程实施文件资料，包括但不限于下列部分：

| 阶段 | 文档材料名称 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 项目计划 | 1、《项目总体实施计划》 | 确定项目实施从需求调研到测试验收所有环节的准备工作、人员和日程安排、各阶段进度计划、目标等 |
| 需求调研 | 2、《需求调研计划》 3、《需求调研大纲》 | 确定需求调研的准备工作、内容、方法方式及人员和日程安排 |
|  | 4、《系统需求分析报告》 | 明确用户业务流程及功能需求 |
| 软件设计 | 5、《系统详细设计报告》 （包括数据库设计） | 描述整个系统软件的模块设计、详细设计、数据库设计，供开发编码使用。 |
| 软件开发 | 6、《项目开发计划》 | 软件开发的日程进度、分工、检查点设置、提交成果等计划 |
| 软件测试 | 7、《软件测试计划》 8、《软件测试大纲》 9、《软件测试总结报告》 | 符合新能源公司统一的采购及供应链管理体系，实现内外部采购全链路高效协同 |
| 系统培训 | 10、《培训计划及方案》 11、《用户使用操作培训手册》 12、《培训考勤记录》 13、《培训总结及效果评价》 14、《系统运行管理办法》 | 明确培训环境条件及方式、参加人员、课程课时等要求、培训记录、培训效果总结评价，是否达到目标 |
| 系统安装及试运行 | 15、《应用权限矩阵》 16、《数据库安装目录》 17、《软件安装方法》 18、《系统软硬件配置与运行维护手册》 19、《常见故障处理手册》 | 现场安装、调试和提交软件的相关文档。 |
|  | 20、《软件功能清单》 | 所提交软件全部模块结构划分，功能描述。 |
|  | 21、《软件问题及修改记录》 | 实施中发现的软件问题和用户提出的具体修改意见，以及对其所作修改和确认记录 |
|  | 22、《软件交付书》 | 软件已在现场安装、调试、培训完成，基本可以进入试运行证明。 |
| 项目验收 | 23、《系统验收报告》（所有部分） 24、《软件交货清单》 25、《数据库字典》 26、《安全评估与测试报告》（第三方） 27、《验收意见》 | 开发过程项目总结、技术总结、安全评估、数据库设计字典等验收相关文档。 |
| 运维阶段 | 28、《运维方案》 29、《运维记录及日志》 30、《运维报告》 | 运维阶段的计划方案、所产生的记录与报告等文档资料 |